Los procesos empíricos son aquellos en los que el equipo va definiendo y ajustando la forma de trabajo a medida que adquiere experiencia y aprende sobre el problema. En Scrum y en el Manifiesto Ágil trabajamos con frameworks basados en procesos empíricos.

En cambio, los procesos definidos establecen de antemano:

- qué actividades se ejecutan,

- cómo se ejecutan,

- cuáles son las entradas,

- y cuáles deberían ser las salidas.

La idea es que, siguiendo determinadas actividades bajo ciertas condiciones controladas, el resultado también sea controlado y predecible. Esto funciona mejor en entornos estables y no caóticos.

Los procesos empíricos, en cambio, permiten adaptarse mejor a entornos cambiantes o caóticos. Por eso el agilismo propone trabajar de manera adaptable y no completamente predictiva.

Esto no significa trabajar sin procesos. Sin procesos habría caos. Lo que se busca es evitar procesos excesivamente burocráticos, donde gran parte del tiempo se dedica a documentación pesada y rígida. Agile busca un punto intermedio:

- no elimina procesos,

- no elimina documentación,

- pero prioriza la adaptabilidad y la colaboración.

Los métodos ágiles son:

- adaptables,

- orientados a las personas,

- y enfocados en responder al cambio.

No significa no seguir planes ni no tener arquitectura. La arquitectura sigue siendo importante. Lo que cambia es la manera de trabajar y adaptarse durante el desarrollo.

Tampoco significa “hacer todo por partes” sin sentido. Lo que propone el agilismo es realizar entregas tempranas y frecuentes de software funcionando, que aporten valor de negocio aunque todavía estemos lejos del producto final completo.

El foco está puesto en descubrir requerimientos de manera progresiva, guiados por principios y valores ágiles.

En Agile importa mucho:

- el valor que una feature aporta al negocio,

- la interacción con el cliente,

- y construir solo lo necesario.

Esto ayuda a responder eficientemente ante el cambio y evita desperdiciar esfuerzo desarrollando funcionalidades que nadie va a usar.

Muchas funcionalidades en los sistemas nunca se utilizan. Por eso debemos concentrarnos principalmente en:

- las que se usan siempre,

- las que se usan frecuentemente,

- o las que aportan alto valor de negocio.

Los requerimientos se priorizan según el valor de negocio que aportan. Los de mayor prioridad se ubican en la parte superior de la pila (backlog) y son los que se trabajan primero.

Los requerimientos que están más abajo:

- pueden cambiar,

- reordenarse,

- o incluso eliminarse.

Esto permite manejar el cambio de manera eficiente porque solo se analiza en detalle lo que realmente se va a desarrollar pronto.

La idea es:

- analizar los requerimientos cuando se necesitan,

- pero tampoco esperar hasta que sea demasiado tarde.

El mejor mecanismo de comunicación es cara a cara, aunque no siempre sea posible. Aun así, en Agile se busca que la interacción entre cliente y equipo sea lo más fluida posible.

Un caso de uso pertenece a los requerimientos funcionales porque describe qué debe hacer el sistema.

En Agile el foco cambia:

- no se pone principalmente en lo que hace el sistema,

- sino en lo que el usuario quiere lograr y el valor de negocio que espera obtener.

Por eso trabajamos más cerca del dominio del problema y no tanto del dominio de la solución.

Los requerimientos de negocio y de usuario hablan:

- de necesidades,

- objetivos,

- y valor de negocio.

Los requerimientos de software hablan:

- de la solución técnica.

Cuando trabajamos con ciclos de vida iterativos e incrementales, cada iteración implica recorrer todos los workflows y generar un incremento potencialmente desplegable en producción.

La gran diferencia entre una iteración tradicional y una iteración ágil es cómo se define.

En procesos tradicionales:

- primero se define el alcance,

- luego se estima tiempo y recursos según ese alcance.

Por eso las iteraciones pueden durar tiempos distintos:

- una puede durar 3 meses,

- otra 5 meses,

- etc.

En Agile ocurre al revés:

- primero se fija el tiempo y los recursos disponibles,

- y luego se decide qué funcionalidades entran en esa iteración.

Por ejemplo:

- una iteración dura 2 o 4 semanas,

- y el equipo decide qué funcionalidades de mayor valor de negocio puede entregar en ese período.

Esto genera una cadencia constante de entregas. El cliente sabe que cada cierta cantidad fija de tiempo recibirá software funcionando.

No significa que en modelos tradicionales los requerimientos no puedan cambiar. Lo que cambia es que Agile facilita más el cambio porque trabaja sobre prioridades dinámicas y entregas pequeñas.

Dentro de los requerimientos ágiles aparecen las User Stories.

En una User Story lo más importante no es lo escrito, sino la conversación que genera. Agile privilegia la comunicación cara a cara y el entendimiento compartido.

Las User Stories suelen apoyarse en las 3C:

- Card,

- Conversation,

- Confirmation.

La más importante es la conversación.

Aun así, la historia debe escribirse de manera breve para dar contexto.

La frase verbal de la User Story permite identificar rápidamente qué necesidad tiene el usuario sin leer una especificación completa.

No se describe directamente qué hace el sistema, sino:

- qué quiere lograr el usuario,

- y cuál es el valor de negocio.

Normalmente una User Story contiene:

- descripción,

- prioridad,

- estimación,

- y criterios de aceptación.

El Product Owner prioriza las historias según el valor de negocio:

- las más importantes van arriba,

- las menos prioritarias quedan abajo.

Las historias cercanas a implementarse necesitan más detalle. Las de baja prioridad pueden permanecer más abstractas hasta que llegue su momento.

Cuando se implementa una User Story se trabaja verticalmente:

- interfaz,

- lógica de negocio,

- base de datos,

- testing,

- y todo lo necesario para que funcione completamente.

No se desarrolla “por capas separadas” en distintas iteraciones.

Sin embargo, trabajar verticalmente no significa ignorar la arquitectura. La arquitectura sigue siendo fundamental para evitar problemas futuros.

El rol dentro de la User Story es importante porque define:

- quién ejecuta la acción,

- y cuál es el valor de negocio.

Dos acciones similares pueden tener distinto valor según el rol involucrado.

Por eso muchas veces se utilizan técnicas de modelado de roles para entender:

- necesidades,

- comportamientos,

- y expectativas de cada usuario.

Además de los criterios de aceptación, también deben identificarse pruebas de aceptación:

- qué probará el Product Owner,

- y qué condiciones deben cumplirse para considerar aceptada la historia.

Cuanto más claros sean los criterios y pruebas, menor será la probabilidad de que el Product Owner rechace la funcionalidad entregada.

Para saber cuándo una User Story está lista para desarrollarse se utiliza muchas veces el modelo INVEST:

- Independent,

- Negotiable,

- Valuable,

- Estimable,

- Small,

- Testable.

Aspectos importantes:

- Negotiable: indica qué se necesita, no cómo implementarlo.

- Estimable: debe poder estimarse el esfuerzo.

- Small: no debería durar más de una iteración.

Cada equipo además puede definir sus propios criterios internos.

También existen:

- épicas: historias demasiado grandes que luego se dividen,

- temas: agrupaciones de múltiples historias relacionadas.

Otro concepto importante son los spikes.

Un spike es una historia utilizada para investigar algo que el equipo todavía no sabe resolver o estimar correctamente.

Por ejemplo:

- investigar una API externa,

- analizar una tecnología,

- validar una idea funcional.

Los spikes pueden ser:

- técnicos,

- o funcionales.

La condición es que el spike no debería estar en la misma iteración que la historia que depende de esa investigación.

Los spikes son la excepción, no la regla. Siempre existe incertidumbre en las estimaciones, pero no por cada duda se crea un spike. Solo se usan cuando existen incógnitas críticas o falta de conocimiento importante.

En Agile la conversación sigue siendo lo más importante. El foco siempre está puesto en:

- la perspectiva del usuario,

- el valor de negocio,

- y entregar soluciones útiles y adaptables al cambio.